Приложение N 4  
 к [Требованиям](http://ivo.garant.ru/#/document/70715958/entry/54) к форме программы  
 в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности для организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности,

и отчетности о ходе ее реализации

Руководитель организации

Директор

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Самигуллин

(Ф.И.О.)

"28" января 2025 г.

Сводная форма мониторинга реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

АО «Учалинские электрические сети» за 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | | | | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Учалинские электрические сети» | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков,1 | | | | | | | | |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | | | | Мурсалимов Ильдар Индусович , (34791)2-19-78 (доб.103) , OAOUES@yandex.ru | | | | | | | | |
| Даты начала и окончания действия программы | | | | 01.01.2024-31.12.2024г | | | | | | | | |
| Период |  | Затраты, млн руб. без НДС | | Доля затрат в инвестиционной программе, направленной на реализацию целевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | | | | | | | |
| При осуществлении регулируемого вида деятельности | | | | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды | | | |
| всего | в т.ч. капитальные | Суммарные затраты ТЭР | | Экономия ТЭР в результате реализации программы | | Суммарные затраты ТЭР | | Экономия ТЭР в результате реализации программы | |
| т у. т. без учета воды | млн руб. без НДС с учетом воды | т у. т. без учета воды | млн руб. без НДС с учетом воды | т у. т. без учета воды | млн руб. без НДС с учетом воды | т у. т. без учета воды | млн руб. без НДС с учетом воды |
| за отчетный год | план | 35,381 | 6,647 | 81,75% | 15240,66 | 38,573 | 182,873 | 9,357 | 55,51 | 1,085 | 2,61 | 0,125 |
| факт | 36,985 | 5,412 | 67,54% | 13957,05 | 41,796 | 77,464 | 4,054 | 59,41 | 1,237 | 12,68 | 0,43 |
| отклонение | 1,604 | 1,235 |  | -1283,61 | 3,204 | -105,41 | -5,303 | 3,9 | 0,152 | 10,07 | 0,305 |